## Slide 1: Scrum
Tobias Dörfler

## Slide 2: Projektmanagement

## Slide 3: Projektmanagement

## Slide 4: Projektmanagement

## Slide 5: Was ist Scrum?
Ein agiles Framework um Software-Entwicklungsprojekte abzuschließen.
“Eine flexible Entwicklungsstrategie, in welchem ein Entwicklerteam zusammenarbeitet um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.”
Ein Schlüsselprinzip ist, das es dem Kunden erlaubt, während des Entwicklungsprozesses seine Meinung bzw. Zielvorgaben zu ändern.

## Slide 6: Hintergründe
Erdacht von Jeff Sutherland und Ken Schwaber in den frühen 90ern.
Der Name bezieht sich auf “Rugby Scrum” und dem Stellenwert von Teamwork, welcher sowohl bei Rugby als auch in der Entwicklung nötig ist.
Teams brauchen Freiheiten/Unabhängigkeiten um exzellente Ergebnisse zu erzielen

## Slide 7: Rollenverteilung
Ein Product Owner
Ein Scrum Manager
Ein Entwicklerteam

## Slide 8: Product Owner
Repräsentiert den Kunden.
Ist auf der Geschäftsseite des Projektes.
Versucht sich von technischen Fragestellungen fern zu halten.
Ist das Bindeglied zwischen den Anteilseignern und dem Entwicklerteam.

## Slide 9: Scrum Manager
Stellt einen Buffer zwischen dem Entwicklerteam und allen ablenkenden Einflüssen dar.
Kümmert sich darum, dass der Scrum Prozess eingehalten wird.
Ist für den Zusammenhalt im Team verantwortlich und darum, dass jedes Mitglied am selben gemeinsamen Ziel arbeitet.

## Slide 10: Entwickler Team
Verantwortlich für die pünktliche Lieferung eines potentiell funktionierenden Inkrements mit jedem Sprint.
GEMEINSAM verwantwortlich für Design, Entwicklung und das Testen eines Sprints.
Selbstverantwortlich entscheidet das Team, wie der Sprint implementiert wird.

## Slide 11: Das Scrum Model

## Slide 12: Product Backlog
Das “Product Backlog” ist eine Liste von Anforderungen, welche das Team erfüllen muss, damit es letztlich als Erfolg gewertet wird.
Diese Liste enthält Features, Bug-Fixes und andere Anforderungen.
Die Liste wird sortiert bezüglich dem Risiko oder dem Wert für das Gesamtprodukt.

## Slide 13: Sprint Backlog
Liste von Features, welche aus dem “Product-Backlog” genommen werden, um sie im nächsten Sprint zu bearbeiten.
Diese Features werden während eines Sprint-Meetings zu Beginn jedes Sprints diskutiert.
Jedes Feature bekommt Storypoints, um die Schwierigkeit der Entwicklung dieses Features zu schätzen.

## Slide 14: Storypoints
Spielerisch schätzen alle Teammitglieder die Schwierigkeit eines Features.
Die Mitglieder mit der niedrigsten und der höchsten Wertung müssen erklären, warum sie das Feature so leicht/schwer schätzen.

## Slide 15: Backlog in Jira

## Slide 16: Sprints
Projektfortschritt durch eine Anzahl von “Sprints”.
Ein Sprint ist eine kurze Entwicklungsperiode (Dauer ca 2-4 Wochen), in welchem ein Team am Sprint Backlog arbeitet.
Die kurze Dauer soll sicherstellen, dass die Ziele erreichbar und realistisch sind.
Nachdem ein Sprint abgeschlossen ist, beginnt der nächste sofort.

## Slide 17: Sich ändernde Ziele

## Slide 18: Sich ändernde Ziele

## Slide 19: Sich ändernde Ziele

## Slide 20: Sich ändernde Ziele

## Slide 21: Stand-ups
Fortschritt wird ermittelt in Dailys oder Stand-Ups.
In diesen Stand-Ups kommen der Scrum-Master und das Entwicklerteam zusammen.
Soll-Dauer beträgt 15 Minuten und findet jeden tag zur selben Zeit am selben Ort statt.
Die Teammitglieder geben und bekommen eine Übersicht über den Fortschritt des Sprints.

## Slide 22: Stand-ups
Jedes Mitglied erzählt:
  Was machte er gestern.
  Was macht er morgen.
  Welche Hindernisse stören den Fortschritt

## Slide 23: Vorteile
Die inkrementelle Natur von Scrum bedeutet, dass das Produkt verkauft/geliefert werden kann, während der Entwicklungsprozess voranschreitet.
Es wird nach jeder Iteration getestet und nicht erst am Ende der Projektentwicklung.
Zieländerungen während der Entwicklung können jederzeit berücksichtigt werden.

## Slide 24: Nachteile
Das Produkt muss von Anfang an funktionieren und so gebaut sein, dass es erweitert werden kann, was ein hohes Niveau der Entwickler erfordert.
Fehlende oder schlechte Kommunikation oder ein nicht harmonisierendes Team können den Erfolg des Projektes gefährden.

## Slide 25: Fragen?